澜庭悦府清水样板及看房路线、庭院绿化

工程

采

购

文

件

采购人：马鞍山新天地置业有限公司

二〇二五年五月

目    录

第一章  采购公告	4

第二章  供应商须知前附表	3

第三章  供应商须知	8

第四章  采购合同格式	8

第五章  工程量清单（见附件）	1

第一章  采购公告

澜庭悦府清水样板及看房路线、庭院绿化工程

## 采购公告

- 各潜在响应投标人：您好！

我司现对 澜庭悦府清水样板及看房路线、庭院绿化工程 采购事项进行市场询价（具体需求见下表），现请各潜在响应投标人进行响应报价，我司将根据各单位投标响应的价格，按最低价法确定成交单位，感谢贵司对我司工作的支持。

- 项目名称及内容

项目名称：澜庭悦府清水样板及看房路线、庭院绿化工程（19#楼105室）

询价内容包括但不限于：

- 施工内容：

- （1）地面装修地面：强化复合地板，厚度≥12mm；约90平方（含踢脚线）；

- （2）墙面、顶面：批刮腻子2遍，打磨平整；卫生间、厨房顶面批刮腻子2遍下挂100mm；（墙面约220平方，顶面约90平方）

- （3）墙面、顶面涂刷：白色乳胶漆（环保等级：国标GB/T 9756-2018），涂刷2遍 （墙面约220平方，顶面约90平方）；

- （4）更换室内灯具（LED吸顶灯18W）

- （5）庭院改造参照方案及效果图；

（6）灌木种植：杜鹃100平方米，株高或蓬径：苗高30cm，蓬径15cm，单位面积株数49株/平方米；

（7）草坪 （麦冬草）：60平方米（细叶），64丛/平方米,每丛10根以上；

2、工程量：详见工程量清单。

3、完成目标和质量要求：按照清单内容完成，质量符合GB 50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》、GB 50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》、GB 50354-2005《建筑内部装修防火施工及验收规范》、JGJ/T 304-2013《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》。进场原材料（符合环保要求）、半成品、灯具和器具等须经采购人验收，并形成验收单或者交接单。

4、合同工期（合同服务期）：45天（日历天）

5、支付条款：竣工验收合格后办理结算（结算按照实际完成工程量计价），结算金额经采购人和成交人确认无误（提供增值税专用发票），采购人在7日内支付至97%；剩余3%为质量保证金，缺陷责任期一年，到期后5日内支付至100%。

6、施工范围：本次采购住宅室内装修土建、水电安装、庭院绿化装饰。

7、公司类型（一般纳税人或小规模纳税人）在官网打印证明、公司营业范围与本采购相适应、发票类型（开增值税专用发票，开票项目名称、税率与营业执照范围相匹配）。

8、施工过程调整工程量或者施工工艺须向采购人申请报告，同意后方可施工。

9、合同价格形式：固定单价合同

10、响应报价的清单单价：综合单价（包括但不限于：人工费、材料费、机械费、施工措施费用（安全保障措施费）、含税、利润、水电费、交通运输费、垃圾清运费和相关检测费等），结算不予调整单价。

11、响应单位须自行勘查现场，依据勘察情况，并结合清单内容，编制施工方案，编制最终的响应报价。

二、投标人资格

1、符合《中华人民共和国招标投标法》第二十六条相关规定投标人应当具备承担招标项目的能力；国家有关规定对投标人资格条件或者招标文件对投标人资格条件有关规定，投标人应当具备规定的资格条件。

2、具有独立法人和一般纳税人资格或小规模纳税人，经营范围包含装饰装修、广告宣传、产品销售、市政工程等。

3、拟派本项目授权代理人须具有法人授权委托书、身份证复印件。

三、开标时间及地点

1、开标时间：2025年5月27日10时整；

2、开标地点：马鞍山新天地置业有限公司会议室（马鞍山市湖东南路198号）；

四、采购控制价：52085元（响应总报价不超过控制价，超过控制价响应报价无效）

五、响应截止时间及标书送达方式

1、响应截止时间：2025年5月27日10时整，地址：马鞍山市经开区湖东南路198号澜庭悦府工程合约部，李工，13955489299；

2、标书送达方式：响应人代表携响应资料于开标当日5月27日10时整，当面送达开标地点。

3、询价文件获取：①响应人可于本采购公告发布之日起至2025年5月27日10时前，登录安徽文化旅游投资集团有限责任公司（http://www.ahwltzjt.com/）获取询价文件。②询价文件费用：本项目不收取。

4、对询价文件的异议，应当在响应截止时间2日前提出，以电话或者微信联系采购人提出澄清要求。

六、对响应文件的要求及相关要求

1、响应文件皆须密封并加盖公章、标明响应单位名称，否则不予接受,相关资料装订成册（胶装1份，含电子版、报价软件版），用档案袋密封加盖骑缝章。

2、携带响应单位授权委托人身份证原件及单位授权委托书（法人代表响应的无须提供单位授权委托书，携带法人身份证即可）；

3、企业营业执照复印件并加盖单位公章；

4、响应单位营业执照（营业范围：装饰装修、建设工程等），响应报价明细清单等，详细报价格式，详见响应文件；

5、响应单位报价前，须自行勘查现场，采购人不组织；

6、报价单盖章密封后递交至 马鞍山新天地置业有限公司工程合约部 ，联系电话 13955489299 ；

7、重新询价

有下列情形之一的，采购人将重新询价：

- 响应截止时间，递交响应文件资料单位少于 3 家；

- 经本次采购小组评审后响应单位不满足3家；

（3）经评标小组评审后否决所有响应文件的。

属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后再进行询价。

8、本次采购不接受联合体。

七、联系方法

单位：马鞍山新天地置业有限公司

地址：马鞍山市经开区湖东南路198号澜庭悦府工程合约部

联系人：李工

电话：13955489299

顺祝商祺!

第二章  供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：澜庭悦府清水样板及看房路线、庭院绿化工程 项目编号：详见采购公告 |
| 2 | 采购人信息：马鞍山新天地置业有限公司 |
| 3 | 采购代理机构信息：详见采购公告 |
| 4 | 响应文件提交截止时间：详见采购公告 响应文件提交地点：详见采购公告 |
| 5 | 评审时间：详见采购公告 评审地点：详见采购公告 |
| 6 | 本项目是否接受联合体参加采购：详见采购公告 |
| 7 | 供应商是否需要缴纳响应保证金：本项目不收取 其他要求：详见采购文件 |
| 8 | 投标有效期：响应文件提交截止时间后60天 |
| 9 | 现场考察（标前答疑会）：不组织，供应商自行考察。 注：如供应商不考察或考察现场不仔细，所造成的一切后果由供应商自行承担。 |
| 10 | 本项目采购金额：详见采购文件，资金已落实。 |
| 11 | 评审过程中，评审小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过初审供应商的最后报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求供应商在合理的时间内（合理的时间由评审小组现场确定）提供说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能提供说明（或相关证明材料），或虽提供但未被评审小组接受的，评审小组应当将其作为响应文件无效处理 |
| 12 | 本文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数；如有其他特别说明，按特别说明执行。 |
| 13 | 供应商参与本项目所提供的资料（包含供应商响应文件响应的内容及提供的资料）都是真实的，并同意可以进一步提供与本项目有关的资质证书及其他资料（包含供应商响应文件响应的内容及提供的资料）的原件。如有虚假或不实之处，采购人有权取消成交候选供应商或成交供应商资格。 |
| 14 | 除采购文件明确要求供应商在响应文件中提供的资料外，其他资料由供应商自行决定是否在响应文件中提供。 |
| 15 | 供应商在响应文件中提供的资质（资格）证书、认证证书、注册执业证书、许可证书等证书证件应在有效期内，若法律法规或发证机构或相关主管部门另有规定的，从其规定。供应商在响应文件中提供了相关证明材料，或经询标被评审小组会认定符合相关规定的，评审小组应予以认可。 |
| 16 | 若本项目采购文件中要求供应商配备人员提供社保证明材料的，为下述形式之一（响应文件中须提供扫描件）： ①社保缴款凭证。 ②人社部门（或税务部门）官方网站查询的缴费记录截图。 ③人社部门（或税务部门）出具的证明材料。 |
| 17 | 不良信用记录 1、供应商不得存在以下不良信用记录情形之一： （1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； （2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的； （3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； （4）供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的。 2、以上第（1）-（3）项不良信用记录通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）（以“信用中国”网站查询结果为准，不寻求外部证据），查询时间为项目评审当日，评审小组应当对所有供应商进行查询，并将查询结果进行书面记录后留存。 |
| 18 | 评标方法：最低价评标法 |
| 19 | 服务地点：马鞍山市湖东南路198号澜庭悦府小区 |
| 20 | 签订合同地点：马鞍山新天地置业有限公司 |

第三章  供应商须知

（一）总    则

1、适用范围

1.1本采购文件适用于本次采购所述服务。

2、项目主要内容：详见采购公告。

3、供应商资格要求

3.1其他条件：详见采购公告。

3.2由于采购项目的差异性，供应商在参与具体采购项目活动时，还应仔细阅读该项目的资格要求。

3.3已按采购文件要求获取采购文件。

3.3.1凡符合规定条件的中国境内供应商有意参加采购的，请获取采购文件

5、响应风险

5.1供应商一旦获取了本采购文件并参加评审，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。

5.2供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照采购文件要求提交全部资料，或没有对采购文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

5.3供应商所提供的所有资料（包括扫描件、影印件）必须清晰，如因提供的资料难以辨认，其风险由供应商自行承担。

6、供应商被视为充分熟悉本项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于以下各项：

6.1国家对本次服务等有关法律法规及行业管理标准；

6.2安徽省及马鞍山市等有关管理部门的相关规定；

6.3本采购文件不再对上述情况进行描述。

8、供应商之间如果存在下列情形之一的，不得同时参与投标

8.1法定代表人(负责人）为同一个人的；

8.2母公司、全资子公司及其控股公司；

8.3总公司与其分公司（分支机构）；

8.4同一总公司下的多家分公司（分支机构）；

8.5供应商之间相互参股、控股，或实际控制人为同一人的。

（二）采购文件

1、采购文件构成

1.1采购文件包括：

第一章  采购公告

第二章  供应商须知前附表

第三章  供应商须知

第四章  采购合同格式

1.2供应商应认真阅读和充分理解采购文件中所有的内容。如果供应商没有满足采购文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

（三）响应文件的编制

1、响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商的响应文件、以及供应商与采购人就本项目的所有往来函电，均须使用简体中文，若有英文或其他语言文字的资料，应翻译成中文，否则评审小组有权不接受。

1.2除响应文件中另有规定外，响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

2、响应文件的编制要求

2.1响应文件应按照采购文件给出的响应文件格式按顺序编制。

2.2电子响应文件需分包别单独编制，各包别响应文件资料不得相互替代使用。评审小组评审时只根据对应包别的响应文件中的资料进行评审，不在其他包别的响应文件中寻求资料。

2.3供应商应按照“供应商须知前附表”中要求，提交响应文件。

2.4响应文件不论是书写、打印、复制、扫描或影印，均应做到清晰、整洁、规范，否则由此导致在评审过程中处于不利地位的风险由供应商承担。

2.5响应文件签署、盖章

2.6在采购文件给出的响应文件格式中，凡是标明由供应商（盖单位公章）的地方，响应文件必须盖供应商统一对外的公章（与企业名称完全一致的公章，下同）；凡是标明由法定代表人或其委托代理人签字的地方，响应文件必须由法定代表人或其委托代理人签署姓名全称。

3、报价

3.1除非采购文件另有规定，供应商应以人民币填报所有报价，供应商在填写报价表时，金额单位要统一，数字、文字要清晰。

3.2响应文件的报价一览表上应根据响应文件格式要求清楚填写。

3.2.1如果供应商在响应文件中没有列明货物服务的名称、货物服务提供商，一旦成交，采购人有权进行指定且价格不作调整，供应商不得以响应文件中未详细列明为由而拒绝。每种货物服务只允许有一个报价。任何有选择的报价方案和报价将不予接受。

3.2.2总报价中不得包含采购文件要求以外的内容（但为全面实现报价服务内容及要求而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施除外，如采购文件中未列明这些设施或措施的费用，这些费用将被视为已包含在总报价中），否则，在评审时不予核减，但在授予合同时，采购人有权将这部分价格从其成交价格中扣除。

3.2.3供应商应负起审慎调查的责任，总报价中不得缺漏采购文件所要求的内容。一经报价，除了不可抗力和采购人违约的情况外，不得以响应文件中没有列明项目为由要求增加或调整报价。在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

3.2.4除采购文件中明确由采购人提供的货物服务外，供应商不得将采购文件所要求的内容列为选购项，否则，评审时将把这部分价格计入其总报价，但在授予合同时，这部分价格将从其成交价格中扣除而不予支付。

3.3本项目采购金额(最高限价)：详见采购文件。

4、响应保证金：本项目不收取。

（四）响应文件的提交

1、供应商应按照采购文件规定响应文件。

1.1供应商提交响应文件时，出现下列情形之一时，响应文件不予接收：

1.1.1在采购文件规定的响应文件提交截止时间之后提交响应文件的；

1.1.2法律法规和采购文件规定不应当接收的其他情形。

1.2供应商应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件提交（以交易系统接收到为准），并可以补充、修改或者撤回响应文件。响应文件提交截止时间前未完成响应文件提交的，视为撤回响应文件。

1.3在采购有效期内供应商不得撤回响应文件。

（五）评审

1、评审。最低价评标法。

1.1马鞍山新天地置业有限公司将在规定的时间和地点组织评审。

1.2评审小组由为该项目专门组成的3人（含）以上单数组成。

1.3在响应文件提交截止时间至采购有效期满之间的这段时间内，供应商不能撤回响应文件。

2.7评审结束时，评审小组要按照规定的格式写出评审报告，说明评审过程中的主要情况，按照优先次序，依次排列推荐成交候选供应商或确定成交候选供应商的顺序。

2.11评审小组有权否决全部响应文件。

3、异常情况处理

3.1采购时出现以下情况之一的，采购人可宣布流标并重新招标：

3.1.1  有效响应单位不足3家；

3.1.2  所有报价均超预算；

3.1.3  出现影响采购公正的违法、违规行为的

3.1.4  采购任务因故取消。

（六）成交及签订合同

1、推荐成交候选供应商

1.1评审小组将向采购人推荐1名成交候选供应商。

2、确定成交供应商

2.1采购人在五个工作日内对评审小组推荐的成交候选供应商进行确认。采购人确定成交供应商之日起2个工作日内发布成交公告。供应商应主动至新天地置业公司领取成交通知书。

3、合同签订

3.1成交供应商应当在领取成交通知书后，与采购人签订采购合同。

（七）疑问与反映

1、已按规定获取采购文件的潜在供应商对采购文件的疑问，应当在响应文件提交截止时间2日前提出，向新天地置业公司提出。

1.1对采购文件提出疑问的时间超过规定时限的，不予受理。

1.2以联合体形式参加采购活动的，其疑问应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

2、参与采购的供应商认为采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3日内（如遇最后一日为双休日或节假日，则顺延至双休日或节假日后第一个工作日），以书面形式向新天地置业公司提出疑问。

2.1疑问应以书面形式实名提出，供应商提出疑问应当提交疑问函和必要的证明材料，疑问函应当包括以下内容：

2.1.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.1.2疑问项目的名称、项目编号、包别号（如有）；

2.1.3具体、明确的疑问事项和与疑问事项相关的请求；

2.1.4事实依据；

2.1.5必要的法律依据；

2.1.6提出疑问的日期。

2.2供应商书面疑问应在工作时间(周一至周五,上午8：30-12：00,下午14：30-17：30,节假日休息)向新天地置业公司提出。

联系部门：

联系电话：

通讯地址：

2.3有下列情形之一的，不予受理：

2.3.1提起疑问的主体不是参与该采购项目活动的供应商；

2.3.2提起疑问的时间超过规定时限的；

2.3.3疑问材料不完整的；

2.3.4疑问事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

2.3.5对其他供应商的响应文件详细内容疑问，无法提供合法来源渠道的。

3、供应商在疑问期内应当一次性针对同一采购程序提出疑问，两次或多次对同一采购程序环节提出的疑问，新天地置业公司有权不予受理。

4、供应商未在规定时限内提出的疑问，新天地置业公司不予受理。供应商不符合要求的疑问应在疑问期内及时补充完整，否则按疑问不成立处理。

5、疑问供应商是指参与所疑问项目采购活动的供应商，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的疑问，新天地置业公司有权不予受理。

6、疑问供应商对疑问处理意见有异议的,可在答复期满后3日内向采购人提出反映。（如遇最后一日为双休日或节假日，则顺延至双休日或节假日后第一个工作日）

（八）保密和披露

1、供应商自获取采购文件之日起，须承诺承担本项目的保密义务，不得将因本次参加评审获得的信息向第三方外传。

2、采购人有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审响应文件的人员或与评审有关的人员披露。

3、采购人在认为适当时，无须事先征求供应商同意而披露关于已订立合约的资料、成交供应商的名称及地址、服务的有关信息以及合约条款等。

第四章  采购合同格式

合同编号：

澜庭悦府清水样板及看房路线、庭院绿化

工程

# 发包方（甲方）：        马鞍山新天地置业有限公司

# 承包方（乙方）：

# 合同订立时间：

# 合同订立地点：

- 第一节 合同协议书

发包方（全称）：  马鞍山新天地置业有限公司

承包方（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 澜庭悦府清水样板及看房路线、庭院绿化工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：  澜庭悦府清水样板及看房路线、庭院绿化工程 （19#楼105室）

工程地点：  马鞍山市雨山区湖东南路198号澜庭悦府小区

工程内容： 澜庭悦府19#楼105室清水样板及看房路线、庭院方案范围，清单工程量内容

资金来源： 自筹

二、合同工期

计划开工日期：2025  年    月  日。

计划竣工日期：2025年    月     日。

工期总日历天数：  总工期45天（遇特殊情况可顺延）。

计划开工日期与实际开工日期不一致的，以实际开工日期为准。

三、质量标准：  合格

四、合同预算 (含税)

金额（人民币）：大写：        ；小写：¥      元  。

五、工程款支付：工程验收合格后办理结算（结算按照实际完成工程量计价），结算金额经承包人和发包人在竣工结算报告中盖章确认无误且承包人提供对应金额的增值税专用发票后，发包人在7日内支付至97%；剩余3%为质量保证金，缺陷责任期一年，到期后5日内支付至100%。

六、工程结算：本合同采用固定单价形式，全部工程竣工验收合格并移交使用后，承包人应及时报送结算资料，进行工程结算。工程结算时，承包人必须主动配合发包人按期定案，如因承包人原因导致结算不能按期定案的，发包人有权直接单方审计定案。竣工结算申请单应包括的内容：按发包人要求，由发包人另行通知。

七、其他未尽事宜，由发包人按项目要求参照合同执行。

八、本协议一式  陆  份，甲方执  肆  份，乙方执 贰 份。

发  包  方：（公章）      　　　　　  　　承  包  方：（公章）

住      所：        　　　　　　　　　　  　住      所：

法定代表人：       　　　　　　　　　     法定代表人：

委托代理人：        　　　　　　　　　    委托代理人：

电      话：        　　　　　  　　　　     电      话：传      真：        　　　　　　　　　　   　传      真：

开 户 银 行：        　　　　　　　　　   开 户 银 行：

帐      号：        　　　　　　　　　　　   帐      号：

邮 政 编 码：        　　　　　　　　   　邮 政 编 码：

第二节  专用合同条款

一、管理要求

1、承包人严禁将本工程转包、严禁采取挂靠方式（即允许他人以本企业名义承担工程）进行现场施工管理、严禁违法分包，如发生上述行为，一经查实终止合同，承包人必须无条件撤场。

2、承包人必须在领取工作任务单后 5 日内成立工作小组，按发包人要求进场进行样板间及庭院绿化装饰施工，承包人自行负责管理人员及工人的食宿安排。

3、承包人需积极参加发包人组织的相关会议，配备满足项目需求的具备相应管理能力和岗位技能的管理人员，若发包人认为承包人管理人员不满足相关岗位要求的，发包人可要求承包人对该部分人员作出调整，承包人需无条件进行调整，否则发包人按上述违约金进行处罚。

4、水电费计取：水电费按发包人要求，由承包人支付给物业公司，支付时间为工程结算完成前，支付方式由双方协商处理，承包人须无条件配合。

5、工程现场需确保工完场清，现场材料及垃圾由承包人清运至发包人指定建筑垃圾收集点堆放，并及时清理收集点内倾倒的建筑垃圾。承包人未按发包人要求的，由发包人代为清理，费用由承包人按实际所需费用直接支付给发包人。若承包人拒绝支付，由发包人从承包人工程进度款中直接扣除并支付给发包人，且承包人须承担 1000 元/次的违约金。

6、庭院绿化装饰开始施工前需接受发包人交底，明确工作内容、工作范围、工作期限、验收标准，承包人不得随意拒绝；庭院绿化装饰完工后，需经发包人验收（包括隐蔽工程），验收通过后形成书面文件，用于结算依据。

7、庭院绿化装饰施工前，承包人对施工方案可提出优化建议，报发包人同意后实施。

8、承包人服从发包人的统一管理，做好施工过程的安全管理工作包括但不限于施工区域隔离、警戒警示、作业公示牌等，作业人员配好安全防护用具。

9、承包人庭院绿化装饰工程施工过程中所需要的设施设备（车辆、小型设备等）均由承包人自行准备，发包人不提供。

10、承包人对施工现场因自身原因发生的包括施工安全、环境污染、噪声污染、扰民和扰民等一切情况负责。

11、承包人进行施工作业时，针对已完工程需做好相关成品保护工作，若施工过程中造成其他已完工程损坏的，由承包人承担相关费用。

12、承包人庭院绿化装饰工程完工验收后，需及时移交，承包人不得以工程未结算为由拒绝交付已完工程部分，否则承包人须承担 10000元/次的违约金。

13、承包人庭院绿化装饰工程施工过程中，如接到发包人指令要求暂停施工（含恢复原貌）的，承包人需无条件配合暂停施工，并在接到复工指令后立即恢复施工。

二、质量、进度、安全要求

2.1工程进度管理措施

2.1.1 投标人应充分考虑各项施工风险（包括节假日、雨季施工及抢工措施）和周边施工环境，合理安排各项资源，合理编制施工组织设计，合理调配施工人员及材料确保按期完工,需满足发包人要求的时间。

2.1.2 工期已充分考虑可能出现各种形式的雨雪、冰雹、台风、高温天气、停水、停电、节假日、扰民和扰民、道路施工影响等不利因素及发包人分包工程的合理工期，承包人不得以此类原因提出工期调整。如因不可抗力及政府要求停工等原因，导致开工令颁发延迟，仅考虑工期整体延后，各节点之间的绝对工期时间不可调整。承包人应充分考虑各项施工风险（包括冬季和雨季施工及抢工措施、春节及节假日）和周边施工环境，合理安排各项资源，合理编制施工组织设计，合理调配施工人员及材料确保按发包人+要求的时间完工。

2.1.3 竣工验收工期，每延误一天，承包人须承担支付1000元/天的违约金；滞后超过3天以上的，承包人除承担违约金外，发包人有权解除合同，承包人必须无条件撤场。

2.1.4 所有的材料进出全部按发包人规定路线进出，由承包人负责对货运通道和材料堆场进行封闭管理。承包人需做好防护工作，由此造成的损坏由承包人负责维修并承担一切费用及损失。

2.2 安全文明施工管理措施

2.2.1 承包人必须严格按国家现行相关规定确保安全文明施工。必须严格执行国务院393号令《建设工程安全生产管理条例》。必须严格执行遵守国家和安徽省、马鞍山有关安全生产的要求、发包人有关安全、文明施工的规定，确保符合马鞍山文明卫生城市要求。施工现场安全文明管理及卫生保洁责任自开工至工程竣工完成移交。

2.2.2承包人必须遵守发包人制定的相关施工现场、现场生活办公区域和实体相关分部分项工程的管理制度、安全技术标准及规定，并应主动了解前述制度规定。承包人应自行承担未能充分了解和遵行前述制度的责任。

2.2.3安全事故处理

承包人承担安全管理的责任，因承包人原因发生安全事故的，除按国家及省市有关规定处理外，承包人除须承担全部责任和费用外，还需按下述约定承担违约金，此费用直接在进度款中予以扣除。

若发生轻伤事故按合同价0.3%作为违约金；

若发生重伤事故按合同价的0.5%作为违约金；

若发生死亡事故、重大伤亡事故、特大伤亡事故按合同价的1.0%作为违约金。

承包人应对施工过程中产生的任何侵权行为（含噪声、环境污染等对第三人产生的侵权）承担责任并赔偿由此给对方产生的损失。

2.3 工程质量管理措施

承包人务必按照招标文件约定开展现场质量管理工作。

2.3.1材料管理要求

承包人对每批次进场材料、设备进行100%自检，按国家及地方规定进行取样送检。发包人对每批次进场材料、设备进行100%检查，方可进场。

2.3.2 承包人自行采购的材料应满足庭院绿化装饰方案及规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。如发包人对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，承包人必须服从该要求。

2.3.3检查及处罚要求

2.3.3.1现场质量进行定期检查并严格落实，随着项目的进行，发包人有权将上述标准进行修订和完善，承包人须无条件遵从。

2.3.3.2承包人如存在施工质量隐患，须无条件整改，承包人如未按发包人采取有力措施进行整改，或整改后无明显成效，或承包人拒不执行通知及指令的，处以承包人1000元/次的违约金。

2.3.4竣工验收时由于不合格项导致发包人二次或多次组织竣工验收的，承包人除限期整改合格外，同时扣除合同价1%作为违约金。

2.4 质量保修

2.4.1 承包人按照庭院绿化装饰方案及招标文件要求完成现场所有施工工作，并满足招标文件约定的质量标准，经自验合格报经发包人验收合格后，可按相关规定程序组织验收。承包人须配合完成现场所有验收资料及其他一切准备工作。

2.4.2 工程在未完成书面移交前，所有看管及其他一切责任均由承包人承担。

2.4.3 工程质保期自工程整体完工验收合格后开始计算。

2.4.4 质保期间的工程维修完成后需经发包人工程部的验收并签字确认；

2.4.5 质保期内承包人应在收到发包人通知后72小时内到达现场提供服务，并在3日内完成维修服务。

2.4.6 如果承包人收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，发包人可采取必要的补救措施，但其费用以发包人确定的为准。因此而造成的相关损失由承包人承担，并在发包人要求的时限内由承包人支付给发包人，也可在本合同的质量保修金中予以扣除，如本合同的质量保修金不能足额支付本条规定之各项费用，不足部分由承包人在十日内向发包人补足。

2.4.7 除保修期以外，承包人须保证所提供的产品在最终用户正常操作下出现零配件损坏及磨损可以得到正常的更换和修复，承包人有义务为发包人或最终用户提供所有产品的维修保养服务机构的联系电话、地址或配件供应点，方便用户的产品维修。

三、双方义务

- 3.1 甲方义务

3.1.1 开工前，甲方向乙方进行施工交底;

3.1.2 甲方若有施工图由甲方提供，如未有的，则乙方根据甲方要求负责绘制施工图纸报甲方确认，确认后乙方予以施工；

3.1.3 甲方委派    李国治    负责协调现场施工；

3.1.4 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收；

3.1.5 甲方按合同约定支付工程款。

- 3.2 乙方义务

3.2.1  施工中严格执行安全、防火规范及质量标准；

3.2.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；

3.2.3 乙方在施工期间发生的安全事故，一切责任均由乙方负责承担；

3.2.4 乙方应做好设备、器材的防盗、防窃及工程成品、半成品的保护工作直至验收合格交付甲方为止；

3.2.5 保证施工现场的整洁，因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，做到工完场清，施工人员和设备必须及时撤离施工现场，费用已含在单价报价内；

3.2.6 乙方派                 同志负责现场协调工作；

3.2.7 乙方确保工期无条件符合合同约定及满足甲方要求。

- 四、材料的提供

乙方保证所使用的材料、苗木、符合国家、省和工程所在地规定的质量、规格和性能要求的。如果乙方提供的材料、苗木等不符合合同约定技术标准或国家规定的质量技术标准，则甲方有权拒绝材料设备器材进场，乙方必须及时更换，由此造成的损失由乙方承担，且工期不得顺延。

- 工程竣工结算

- 5.1价格调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

5.2 承包人提交竣工结算申请的期限：本工程验收合格后28天内。

5.3 竣工结算申请单需按照发包人提供的工程结算资料清单汇总表要求落实，具体待结算时发包人另行提供。

5.4 工程结算时，承包人需绘制竣工图纸经新天地置业公司工程合约部现场计量确认，主动配合发包人按期定案，如因承包人原因导致结算不能按期定案的，发包人不予支付剩余工程款。

- 六、质量标准

双方约定本工程施工质量标准：   合 格     。

- 七、工程验收和保修

7.2  工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方接到通知后在2个工作日内组织有关部门验收，经验收合格后填写工程验收单并办理移交手续；

7.3 全部工程内容完工并验收合格之日起  一年 为绿化养护期;养护期所产生的一切费用由承包人负责。

7.4 在保修期内，工程质量发生问题，乙方应在收到甲方通知后3个工作日进行维修，逾期不维修，甲方可另选其他施工单位维修，维修费用从质保金中直接扣除，不足部分，乙方继续承担。

- 八、争议解决方式

甲乙双方在合同履行过程中出现争议应协商解决，协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

附件：

附件1：廉政协议

附件2：安全生产合同

附件1：廉政协议

廉 政 协 议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和安徽省、项目所在地廉政建设的规定，                 (以下称甲方)与                     (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民法院、最高人民检察院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。

（二）严格执行                                的合同要求，自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条 甲方的义务

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物；不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。

（三） 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四） 甲方工作人员不得在乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

（八）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其他合作单位。

第三条 乙方的义务

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

（八）乙方须按         专项纪检监察工作组(如有)要求开展相关工作。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方投诉联系部门：           ，联系电话：           。

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：

1. 全额收取乙方合同履约保证金不予退还；

2. 追究乙方其他违约责任；

3. 终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同；

4. 乙方一定期限内（6个月至3年，具体由甲方根据情况而定）不得参与甲方作为发包人（业主）的工程项目投标。

甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 双方约定

本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。

第六条  本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。

第七条  本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：

法定代表人或                                法定代表人或

授权代表：              (职务)              授权代表：             (职务)

姓名：                                      姓名：

签字：                                      签字：

廉政监督联系人                              廉政监督联系人

姓名：                                      姓名：

签字：                                      签字：

电话：                                      电话：

地址：                                      地址：

日期：                                      日期：

- 附件2：安全生产合同

安全生产合同

为在            （项目名称）    （标段）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人       （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人         （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央和地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《建设工程安全生产管理条例》及有关规定配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违纪、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑限高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《建设工程安全生产管理条例》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本—式   份，副本  份，合同双方各执正本—份，副本  份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                （盖单位章）           承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）           法定代表人或其委托代理人：     （签字）

年    月    日                             年    月    日